УТВЕРЖДЕН

решением годового заседания Общего собрания акционеров

АО «ЭЗС РусГидро»

(протокол от 27.05 2025 № 54)

Годовой отчет

Акционерного общества

«Электрозарядные станции РусГидро»

за 2024 год

Генеральный директор АО «ЭЗС РусГидро»                         _______________     /Чурилов Л.И./

«___»___________ 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общая информация об Обществе	3

1.1.	Об Обществе и его положении в отрасли	3

Раздел 2. Производство	4

2.1. Основные производственные показатели	4

Раздел 3. Экономика и финансы	6

3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	6

3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества	7

3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества	7

Раздел 4. Инвестиции	8

4.1.Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	8

Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика	11

5.1.	Распределение прибыли и дивидендная политика	11

Раздел 6. Корпоративное управление	11

6.1. Органы управления и контроля	11

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов	14

Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год	15

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2024 год	16

подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в зависимости от основного вида деятельности:

# Раздел 1. Общая информация об Обществе

## Об Обществе и его положении в отрасли

Акционерное общество «Электрозарядные Станции РусГидро» (АО «ЭЗС РусГидро», далее по тексту «Общество») ОГРН 1021500822001 от 10.09.2002 г. ИНН 1505008701; адрес местонахождения: 191186, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Дворцовый округ, наб Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, помещ. 30-Н, создано на основании Учредительного договора от 05.05.2000 г., заключенного между ОАО РАО «ЕЭС России», Правительством РСО-Алания и ОАО «Севкавказэнерго», Общество зарегистрировано Постановлением АМС Алагирского района РСО-Алания от 10.05. 2000 г. № 176 и перерегистрировано Постановлением Главы Местного самоуправления Алагирского района от 26.04.2002 г. № 109 по адресу: 363240, РСО-Алания, г. Алагир, квартал Энергетиков, д.2. В 2021 году Общество было переименовано с АО «Зарамагские ГЭС» на АО «Электрозарядные Станции РусГидро» (протокол № 50 от 26.02.2021 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Участником Общества является ПАО «РусГидро». Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участника.

Учредителем Общества является:

- Публичное Акционерное Общество «РусГидро» - размер доли составляет 99,75% (девяносто девять процентов семьдесят пять целых) номинальной стоимостью 17 932 265 (Семнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестьдесят пять) руб. 98 коп. от Уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества на 31.12.2024 г. составило 17 977 209 (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести девять) руб., полностью оплачен.

Общество - предприятие по созданию инфраструктуры электрозарядных станций на территории страны посредством установки электрозарядных станций (далее-ЭЗС), с целью зарядки аккумуляторных батарей электромобильного транспорта.

Основной целью и задачей Общества является получение прибыли, для чего Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями;

- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- деятельность стоянок для транспортных средств;

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом;

- производство электромонтажных работ;

- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

- торговля электроэнергией;

- распределение электроэнергии.

Место нахождения Общества: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, помещ. 30-Н.

По состоянию на «31» декабря 2024 г. численность сотрудников Общества составила 12 (двенадцать) человек. Контактная информация: телефон +7 (8672) 52-59-60, адрес страницы в сети интернет: http://www.ezs.rushydro.ru/.

Структура Общества:

1) по состоянию на 31.12.2024 г.  в состав Общества входят обособленные подразделения:

- зарегистрированное по адресу: 190031, Россия, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Сенной округ вн.тер.г., Канала Грибоедова наб., д. 62, литера А;

- зарегистрированное по адресу: 127006, Россия, г. Москва, муниципальный округ Тверской вн. тер. г., ул. М. Дмитровка, д. 7.

2) в коммерческих и некоммерческих организациях Общество не участвует.

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2024 утверждена решением Совета директоров Общества от 20.11.2024 (протокол от 20.11.2024 № 11/2024):

- Раздел 2. Производство

## 2.1. Основные производственные показатели

Правлением ПАО «РусГидро» (выписка от 07.03.2019 № 1162пр) принято решение о реализации Группой РусГидро пилотного проекта по развитию электрических станций заряда электротранспорта в ДФО (г. Владивосток), оператором проекта определено АО «Гидроинвест», в функции которого в рамках проекта будут входить заключение и финансирование необходимых договоров, выполнение функций заказчика строительства, ввод в эксплуатацию и выполнение функций балансодержателя ЭЗС, реализация услуг ЭЗС потребителям с использованием современного программного обеспечения.

Приказом ПАО «РусГидро» от 18.03.2021г. № 182 была утверждена «Дорожная карта» передачи объектов электрозарядной инфраструктуры АО «Гидроинвест» на баланс АО «Зарамагские ГЭС» и реализации мероприятий, необходимых для обеспечения бесперебойной работы сети электрозарядных станций. Решением Правления от 24.01.2022 № 1363пр срок передачи ЭЗС был перенесен на 29.04.2022.

В 2021 году АО «Зарамагские ГЭС» было переименовано на АО «Электрозарядные станции РусГидро» (АО «ЭЗС РусГидро»)

В соответствии с договором купли-продажи № 04-03 от 28.04.2022 осуществлена покупка ЭЗС, числившихся на балансе АО «Гидроинвест» в качестве основных средств, незавершенного производства, а также запчастей и материалов для осуществления эксплуатации ЭЗС в АО «ЭЗС РусГидро».

На 31 декабря 2024 г. сетью электрозарядных станций Общества охвачены 42 региона на территории пяти федеральных округов, в том числе Алтайский край; Амурская область; Владимирская область; Еврейская автономная область; Забайкальский край; Иркутская область; Камчатский край; Кемеровская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Татарстан; Республика Хакасия; Рязанская область; Самарская область; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Хабаровский край; Челябинская область; Чувашская республика. В 2024 году установлено 92 «быстрых» ЭЗС, в том числе 37 ЭЗС, мощностью 150 кВт. в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 №431 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики" на территории Приморского и Пермского края, Рязанской и Амурской областей.

По состоянию на 31.12.2024 г. Обществом эксплуатируется 401 ЭЗС, отпущено 5,134 млн. кВт*ч электроэнергии, что позволило электромобилям пройти более 25,7 млн. км. пути. Основными клиентами Общества являются собственники электромобилей и корпоративные клиенты, а также ПО Группы «РусГидро».

Реализация проектов в области электротранспорта имеет важное значение для регионов России ввиду обеспечения условий для повышения экологической составляющей в регионе, создания дополнительных рабочих мест, а также ускорения социально-экономического развития региона за счет снижения потребления углеродных видов топлива и сокращения издержек населения на 1 км пути.

В соответствии с утвержденным Бизнес-планом общества на 2025-2029 годы Общество продолжит развивать деятельность по оказанию услуг по зарядке электромобилей, планируется рост количества зарядных станций в сети ЭЗС. В соответствии с поставленными задачами программа строительства федеральной сети ЭЗС продолжит развитие, что сохранит лидирующее место Группы РусГидро среди энергокомпаний-операторов ЭЗС.

В целях диверсификации деятельности и повышения экономической эффективности электрозарядной инфраструктуры (Протокол № 1295пр от 01.12.2020 г.) осуществляется развитие сети многофункциональных зарядных комплексов (далее – МЗК) на федеральных платных автомобильных дорогах М11 «Москва-Петербург», М12 «Москва-Казань», М4 «Дон», ЦКАД, а также в городах-миллионниках Москва, Санкт-Петербург и других.

К моменту формирования годового отчета:

- приобретены на электронных аукционах права долгосрочной аренды шести земельных участков на 378 км. (право/лево), 542 км. (право/лево), 63 км. (лево), 75 км. (право) федеральной автомобильной дороги М11 «Москва-Петербург» для целей проектирования и строительства объектов дорожного сервиса;

- закончены работы по проектированию МЗК на 63 км. и 75 км., документация подготовлена к сдаче в негосударственную техническую экспертизу; подготовлены к заключению договора на подготовительные работы;

- выбраны арендаторы Единых сервисных здания МЗК из числа крупнейших ритейловых и ресторанных групп, а также аптечных операторов.

В 2025 году планируется закончить строительство двух МЗК с последующим вводом в эксплуатацию. В первом полугодии 2026 гг. планируется сдача в эксплуатацию еще 4 МЗК.

Выручка от оказания услуг по заправке электроэнергией на ЭЗС за 2024 год составила 33 123 тыс. руб., со снижением от планового значения на 15% или 5 892 тыс. руб., что обусловлено ошибками при бизнес-планировании экономических показателей развития сети по причине, роста времени простоя или отказах в зарядке в результате аппаратных и программных сбоев оборудования и системы управления ЭЗС, некачественно выбранными местами размещения ЭЗС, низком уровне их                             обслуживания, некорректно планируемой закупочной деятельности услуг поиска мест, строительно-монтажных работ, оборудования.. Факторами низкого спроса на зарядку электроавтомобилией являются более медленные темпы роста электропарка относительно прогнозам предшествующих периодов и высокая ценовая конкуренция.:

(тыс. руб.)

| Наименование | 2023г. Факт | 2024 г. |  | Отклонение (факт- план 2024 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Абсол. | % |
| Выручка от эксплуатации ЭЗС | 16 108,45 | 39 015,23 | 33 122,80 | - 5 892,43 | -15% |

- Раздел 3. Экономика и финансы

## 3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 1, тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | 2022г. Факт | 2023г. Факт | 2024г. Факт | Темп роста, (5/4) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка от реализации | 5 531 | 16 108 | 33 123 | 206% |
| 2. | Себестоимость | (20 433) | (63 315) | (149 943) | 237% |
| 3. | Прибыль/убыток от продаж | (14 902) | (47 207) | (116 819) | 247% |
| 4. | Прочие доходы | 9 381 | 3 581 | 12 324 | 344% |
| 5. | Прочие расходы | (1 322) | (7 669) | (7 574) | -99% |
| 6. | Прибыль до налогообложения | (6 843) | (51 295) | (112 069) | 218% |
| 7. | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 1 001 | 10 156 | 46 402 | 457% |
| 8. | Чистая прибыль | (5 842) | (41 139) | (65 667) | 160% |

Динамика прироста выручки демонстрирует положительную тенденцию в трехлетнем периоде. В 2024 году прирост выручки по отношению к объему выручки 2023 года составляет 106%, прирост себестоимости составляет 137% в 2024 году по отношению к 2023 году.

Рост расходов обусловлен увеличением расходов на оплату труда, производственных затрат на обеспечение установки и эксплуатации ЭЗС, аренду земельных участков, сервисное обслуживание и прочие, в том числе в связи с реализацией в 2023 году проекта «Новый Шелковый путь», в рамках которого Общество создает зарядную сеть на пути от Москвы до Владивостока с максимальным расстоянием между ЭЗС не более 100-150 км. Убыток от продаж по итогам 2024 года составил (116 819) тыс. руб., что на 60% выше убытка предыдущего отчетного периода.

## 3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 (отчетный) год. Расчет чистых активов Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период представлена в Приложении № 1.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 17 646 881 тыс. рублей. 
Таким образом, за отчетный год данный показатель уменьшился на 32 616 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества

Таблица № 2, тыс. руб.

| Показатели | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость чистых активов | 17 655 695 | 17 679 497 | 17 646 881 |
| Размер уставного капитала | 17 977 209 | 17 977 209 | 17 977 209 |
| Разница | -321 514 | -297 712 | -330 328 |

По состоянию на 31.12.2024 у Общества чистые активы в размере 17 646 881 тыс. руб., ниже уставного капитала на 330 328 тыс. руб. Чистые активы ниже уставного капитала на протяжении трёх лет с 2022-2024гг.

Риск предъявления кредиторами требования о досрочном исполнении обязательств является, в основном, контролируемым. Текущих намерений у основного акционера Общества ПАО «РусГидро» по предъявлению требований о досрочном исполнении обязательств нет.

В 2022 году на баланс Общества были приняты объекты электрозарядной инфраструктуры от АО «Гидроинвест». В 2023-2024 годах сеть электрозарядных станций значительно увеличена, приобретены, установлены и введены в эксплуатацию новые станции. В 2024 году заключены договоры аренды земельных участков для строительства МЗК. Общество получает доходы от эксплуатации объектов электрозарядной инфраструктуры. В будущем, после ввода в эксплуатацию объектов МЗК, Общество предполагает получение доходов и от аренды недвижимого имущества.

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности ликвидации.

## 3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Таблица № 3

| № п/п | Показатели | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Темп роста, (5/4) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EBIT, тыс. руб. | -14 902 | -47 207 | -116 819 | 247 |
| 2. | EBITDA, тыс. руб. | -9 990 | -27 620 | -65 965 | 239 |
| 3. | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | 0,0004 | 0,001 | 0,002 | -210 |
| 4. | Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней | 953 500 | 320 799 | 153 446 | 48 |
| 5. | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 1,11 | 0,37 | 0,41 | 110 |
| 6. | Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней | 329 | 986 | 899 | 91 |
| 7. | Коэффициент быстрой ликвидности | 2 690,97 | 172,51 | 16,64 | 10 |
| 8. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,99 | 0,47 | 0,53 | 112 |
| 9. | Коэффициент Бивера | 55,40 | 9,12 | 2,24 | 25 |
| 10. | Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 99 |
| 11. | Соотношение собственного и заемного капитала | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 185 |
| 12. | ROA, % | -0,03 | -0,23 | -0,37 | 160 |
| 13. | ROE, % | -0,03 | -0,23 | -0,37 | 160 |
| 14. | Долг, тыс. руб. | 0 | 0 | 120 187 | 0 |
| 15. | Процентные расходы, тыс. руб. | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 16. | Коэффициент долговой нагрузки | 0 | 0 | -1,82 | 0 |
| 17. | Коэффициент покрытия процентных расходов | 0 | 0 | -2 868 | 0 |

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился по сравнению с 2023 годом до 0.41, но увеличение несущественное.

Коэффициент Бивера снизился на 6,88, но остался в рекомендованном диапазоне (0,4 и выше) и составил 2,24, что отражает финансовую устойчивость и достаточный приток денежных средств для обеспечения своих долговых обязательств.

Коэффициент автономии на 31.12.2024 составил 0,98, что говорит об осторожном отношении Общества к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 98% в общем капитале организации). За два последних года наблюдалось несущественное уменьшение коэффициента автономии.

Значение коэффициента быстрой ликвидности составляет 16,64 при норме 0,9, что означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Значения коэффициента абсолютной ликвидности в течение всего периода соответствовали нормативным, при норме 0,2 значение коэффициента соответствует 0,53.

Коэффициент долговой нагрузки составил -1,82, в виду отрицательного значения EBITDA. Рассматривая динамику структуры долговой нагрузки, отмечаем рос доли арендных обязательств в 2024 году в размере 120 187 тыс.руб. Рост связан с заключением долгосрочных договоров аренды земельных участков, в целях осуществления строительства МЗК.

Кредитных и заемных обязательств у Общества по состоянию на 31.12.2024 года не наблюдается

# Раздел 4. Инвестиции

## 4.1.Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Плановые показатели инвестиционной программы АО «ЭЗС РусГидро» на 2024 год утверждены Советом директоров АО «ЭЗС РусГидро» в составе бизнес-плана Общества на период 2024-2028годов (протокол заседания от 27.11.2023 №17/2023).

Структура инвестиций по направлениям:

Таблица № 4

| Показатель | 2024 год, млн. рублей |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | млн. рублей | % |
| Финансирование, с НДС |  |  |  |  |
| сего по АО «ЭЗС РусГидро», в том числе: | 1 638,84 | 406,01 | -1 232,83 | -75,23 |
| 1. Техническое перевооружение |  |  |  |  |
| 2. Новое строительство |  |  |  |  |
| 3. Технологическое присоединение |  |  |  |  |
| 4. Прочие инвестиции | 1 638,84 | 406,01 | -1 232,83 | -75,23 |
| 5. Капитализируемые ремонты |  |  |  |  |
| Освоение, без НДС |  |  |  |  |
| Всего по АО «ЭЗС РусГидро», в том числе: | 1 365,70 | 328,45 | -1 037,25 | -75,95 |
| 1. Техническое перевооружение |  |  |  |  |
| 2. Новое строительство |  |  |  |  |
| 3. Технологическое присоединение |  |  |  |  |
| 4. Прочие инвестиции | 1 365,70 | 328,45 | -1 037,25 | -75,95 |
| 5. Капитализируемые ремонты |  |  |  |  |

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 5

| Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | млн. рублей | % |
| Всего по АО «ЭЗС РусГидро», в том числе: | 1 638,84 | 406,01 | -1 232,83 | -75,23 |
| I Собственные средства всего, в том числе: | 1 638,84 | 366,11 | -1 272,72 | -77,66 |
| 1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике |  |  |  |  |
| 1.1.2 прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам |  |  |  |  |
| 1.1.3 прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: | 54,57 | 0,00 | -54,57 | -100,00 |
| 1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) |  |  |  |  |
| 1.2.2 прочая текущая амортизация | 54,57 |  | -54,57 | -100,00 |
| 1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |
| 1.3 Возврат налога на добавленную стоимость |  | 91,93 | 91,93 | -100,00 |
| 1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: | 1 584,27 | 274,19 | -1 310,09 | -82,69 |
| 1.4.1 средства от эмиссии акций |  |  |  |  |
| 1.4.2 остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  |
| 1.4.3 другие прочие собственные средства | 1 584,27 | 274,19 | -1 310,09 | -82,69 |
| II Привлеченные средства всего, в том числе: | 0,00 | 39,90 | 39,90 | -100,00 |
| 2.1 Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 Облигационные займы |  |  |  | - |
| 2.3 Вексели |  |  |  |  |
| 2.4 Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.5 Бюджетное финансирование |  | 39,90 | 39,90 | -100,00 |
| 2.6 Использование лизинга |  |  |  |  |
| 2.7 Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |

Отклонения по финансированию в отчетном году в разрезе проектов (групп проектов)

Таблица № 6

| Наименование проекта | ID | План | Факт | ∆ | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по АО «ЭЗС РусГидро» | Х проектов |  |  |  |  |
| 1. Техническое перевооружение, в т.ч. наиболее крупные: | Х проектов |  |  |  |  |
| 2. Новое строительство | Х проектов |  |  |  |  |
| 3. Технологическое присоединение | Х проектов |  |  |  |  |
| 4. Прочие инвестиции | Х проектов | 1 638,84 | 406,01 | -1 232,83 | Недостижение планового значения обусловлено переносом сроков проведения процедур, связанных с получением земельных участков в долгосрочную аренду для проектирования и строительства, переносом сроков проведения строительно-монтажных работ |
| Приобретение ЭЗС | ID | 707,76 | 284,19 | -423,57 |  |
| Строительство МЗК | ID | 931,08 | 121,82 | -809,26 |  |
| 5. Капитализируемые ремонты | Х проектов |  |  |  |  |

Принятие к учету основных средств и НМА в 2024 году:

Таблица № 7

| Показатель | ID | 2024 год |  | Отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Абсолютное | % |  |
| Принятие к учету основных средств и НМА |  |  |  |  |  |  |
| Всего по АО «ЭЗС РусГидро», в том числе: | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Основные фонды и НМА, млн. рублей | Х проектов | 1 365,70 | 274,06 | -1 091,64 | -79,93 | Недостижение планового значения обусловлено переносом сроков проведения процедур, связанных с получением земельных участков в долгосрочную аренду для проектирования и строительства, переносом сроков проведения строительно-монтажных работ |
| Приобретение ЭЗС | ID | 589,80 | 274,06 | -315,74 | -53,53 |  |
| Строительство МЗК | ID | 775,90 | 0,00 | -775,90 | -100,00 |  |
| Генерация, МВт | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Приобретение ЭЗС | ID | - | - | - | - |  |
| Строительство МЗК | ID | - | - | - | - |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Приобретение ЭЗС | ID | - | - | - | - |  |
| Строительство МЗК | ID | - | - | - | - |  |
| Трансформаторные мощности, МВхА | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Приобретение ЭЗС | ID | - | - | - | - |  |
| Строительство МЗК | ID | - | - | - | - |  |
| Воздушные линии электропередачи, км ВЛ | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Приобретение ЭЗС | ID | - | - | - | - |  |
| Строительство МЗК | ID | - | - | - | - |  |
| Кабельные линии электропередачи, км КЛ | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Приобретение ЭЗС | ID | - | - | - | - |  |
| Строительство МЗК | ID | - | - | - | - |  |
| Тепловые сети, км ТС | Х проектов |  |  |  |  |  |
| Приобретение ЭЗС | ID | - | - | - | - |  |
| Строительство МЗК | ID | - | - | - | - |  |

# Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика

## 5.1.	Распределение прибыли и дивидендная политика

В 2016 году утверждена дивидендная политика Общества, которая предусматривает подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

В течение 2022-2024 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Таблица № 8

| Дивиденды | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| на обыкновенные акции | 0 | 0 | 0 |
| на привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |

- Раздел 6. Корпоративное управление

## 6.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности.

Структура уставного капитала Общества:

Таблица 16

| Наименование владельца ценных бумаг/доли | Доля в уставном капитале по состоянию на: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| ПАО «РусГидро» | 99,75% | 99,75% |

За отчетный период было проведено 2(два) общих собраний акционеров Общества.

Совет директоров

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов. В 2024 году действовали два состава Совета директоров Общества, избранные:

- решением годового Общего собрания акционеров 31.05.2023 (протокол от 02.06.2023 г. №51),

- решением годового Общего собрания акционеров 24.05.2024 (протокол от 28.05.2024 № 52).

Сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2024:

Таблица № 17

| №№ | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности по основному месту работы: |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета директоров |  |  |
| 1 | Рябова Юлия Валерьевна | Главный эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» |
| Члены Совета директоров |  |  |
| 2 | Гаврилов Андрей Александрович | Начальник Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |
| 3 | Могилевич Ольга Константиновна | Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4 | Носкова Мария Григорьевна | Ведущий эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» |
| 5 | Чурилов Леонид Иванович | Генеральный директор Общества |

В 2024 году проведено 12 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 53 вопроса.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В отчетном периоде Генеральным директором Общества с 01.04.2025 на основании решения Совета директоров Общества от  29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 18/2023) является:

- Чурилов Леонид Иванович

- Год рождения: 1973

- Сведения об образовании: высшее

- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

До избрания Чурилова Л.И. Генеральным директором АО «ЭЗС РусГидро» Генеральным директором Общества на основании решений Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» от 29.03.2022 (протокол от 30.03.2022 № 2/2021, избрание), от 30.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 1/2022, продление полномочий), от 19.09.2022 (протокол от 19.09.2022 № 3/2022, продление полномочий), от 30.05.2023 (протокол от 30.05.2023 № 12/2023, продление полномочий), от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 17/2023, продление полномочий), от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 18/2023, прекращение полномочий) являлся:

- Беляев Дмитрий Александрович.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 02.06.2020 №49).

Состав Ревизионной комиссии Общества избран годовым Общим собранием акционеров Общества 24.05.2024 г. (протокол от 28.05.2024 г. № 52):

| №№ | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности по основному месту работы: |
| --- | --- | --- |
| Председатель Ревизионной комиссии |  |  |
| 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| Члены Ревизионной комиссии |  |  |
| 2 | Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками |
| 3 | Кочанов Андрей Александрович | Начальник Аналитического центра Службы внутреннего аудита |
| 4 | Милованцева Светлана Вячеславовна | Ведущий эксперт Департамента контроля и управления рисками |
| 5 | Корчажкина Ольга Борисовна | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками |

- Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭЗС РусГидро».

Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, помещ. 30-Н

Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, офис 506, 509

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ezs.rushydro.ru/

Информация об аудиторской организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа финансы» (ООО "Группа Финансы»)

ОГРН: 1082312000110

Сведения о регистраторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

ОГРН: 1027739216757

# Приложение 1. Заключение аудиторской организации, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год

# Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2024 год

В